Hot70 WhatsApp 机器人 — 测试计划

版本：V2.1 | 日期：2026-06-30

依据：Hot70 WhatsApp Bot PRD V0.3 | 协作模式：Agent 量产 + 人工裁决

参考：docs/ai-activity-platform/03-reusable-test-scheme-v1.md

框架落地：agent-human-test/（独立可复用，不依赖 ship-pipeline）

## 1. 概述

Hot70 活动引导用户进入 WhatsApp 完成咨询、预订、提机。传音机器人负责 FAQ 自动回复、预订/提机引导、转人工兜底及日志沉淀（标签写入 P1 可选）。

本计划解决四件事：测什么 → 怎么分层测 → Agent/人如何分工 → 何时可上线。

不在范围：H5 活动页本体、智齿平台底层、大规模压测、多语言扩展。

## 2. 测试思路

### 2.1 核心原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 规格先行 | PRD + FAQ + 话术库冻结后再写用例；未定规则 = 阻塞项 |
| 测行为不测措辞 | 断言「关键事实 + 动作（回复/转人工）」，不断言逐字一致 |
| 契约优先 | 先验消息进/出、转人工字段、日志字段，再验业务话术 |
| Agent 量产、人工裁决 | Agent 生成语料、跑批量、出报告；人做真机 E2E 与 Go/No-Go |
| 规格缺陷单列 | FAQ 与 PRD 矛盾记 Spec Defect，不强行判 Dev Bug |

### 2.2 两条链路（为何分开测）

用户侧只有一个 WhatsApp 窗口，但存在 两种处理模式：

链路 1 — 机器人接待（默认）

WhatsApp 用户 → 智齿 WA API → 传音机器人 → 回复/转人工判断 → 智齿 WA API → 用户

验：意图识别、知识库命中、响应时间、转人工触发

链路 2 — 人工接待（转人工后）

传音机器人 → 智齿在线客服 → 客服工作台 → 智齿 → 传音机器人 → 智齿 WA API → 用户

验：坐席分配、history 推送、人工回传、机器人暂停自动回复

智齿 WA API 两条链路共用（WhatsApp 唯一出口）；链路 2 多了工作台与坐席

### 2.3 标准执行顺序（Agent 流水线）

SpecMiner → TestFactory → [FAQ Review] → RegressionRunner → 人工 L3 → ReportScribe

阻塞项（Q01/Q02）可与 SpecMiner 并行追，但不替代读需求写用例。详见各项目 WORKFLOW.md。

### 2.4 入手顺序（Hot70，Q01/Q02 已确认后）

① SpecMiner + TestFactory（读 PRD 写规则/用例）  ← 已执行，见 data/corpus-*.csv
② FAQ 到位 → TestFactory 增量补 faq_ref
③ 环境 G1 → 人工冒烟 G2
④ 有测试 API → RegressionRunner L2
⑤ L4 验收

### 2.5 人机分工概览

| Agent（约 65%） | 人工（约 35%，不可省） |
| --- | --- |
| 规则表、语料、用例 CSV | 真机 WhatsApp 冒烟 |
| L1 接口脚本、L2 批量评测 | 智齿工作台坐席操作 |
| 日志指标统计、报告草稿 | FAQ 口径签字、Go/No-Go |

## 3. 测试框架

### 3.1 五层测试模型（L0–L4）

| 层 | 名称 | 内容 | 执行方 | 阻塞上线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 规则 | PRD 规则表、FAQ 覆盖、转人工规则一致性 | Agent + 人 Review | 规则未冻结 |
| L1 | 接口 | 智齿回调、发消息、转人工、标签 API | 脚本 / Agent | 核心接口失败 |
| L2 | 离线逻辑 | 意图/知识库/转人工判断（不经真机） | Agent 批量语料 | 准确率不达标 |
| L3 | E2E | 真机 WA + 工作台人工回复 | 人工 + Agent 记录 | 冒烟失败 |
| L4 | 验收 | 核心指标、Go/No-Go 报告 | Agent 聚合 + 人签字 | 指标不达标 |

模块 × 层级矩阵

| 模块 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消息接入 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 意图识别 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知识库问答 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 转人工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 坐席分配 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 人工回传 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 日志 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户标签 P1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | △ |

### 3.2 质量门禁（G0–G4）

| 门禁 | 条件 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| G0 | FAQ/话术/转人工规则冻结；Q01/Q02 已裁决 | 产品 + 运营 |
| G1 | §8 环境 Checklist 全 ✓ | 开发 + 测试 |
| G2 | 冒烟 TC-SMOKE-001~005 全 Pass | 测试 |
| G3 | P0 用例通过率 ≥95%；Open P0/P1 = 0 | 测试 |
| G4 | §10 指标达标或书面豁免 | 产品 + 测试 |

### 3.3 阶段排期（T0 = 提测日）

| 阶段 | 时间 | 内容 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 准备 | T0-5 ~ T0-1 | 规则冻结、Agent 产语料 | G0 + G1 |
| Phase 1 冒烟 | T0 ~ T0+1 | L3 完整链路 | G2 |
| Phase 2 接口+逻辑 | T0+1 ~ T0+4 | L1 + L2 | 离线准确率预检 |
| Phase 3 功能全量 | T0+4 ~ T0+8 | L3 P0 全量 | G3 |
| Phase 4 回归 | T0+8 ~ T0+9 | 缺陷修复回归 | — |
| Phase 5 验收 | T0+9 ~ T0+10 | L4 指标 + 报告 | G4 |

日节奏：上午 Agent 跑 L2 → 下午人工 L3 → 收尾更新缺陷与日报。

### 3.4 测试目标与范围

| # | 目标 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 消息进入机器人 | 接入成功率 100% |
| T2 | 知识库正确回复 | 回复准确率 ≥85% |
| T3 | 正确转人工 | 转人工准确率 ≥90% |
| T4 | 人工回复回 WA | 送达率 ≥99% |
| T5 | 日志可追踪 | 未命中追踪率 100% |
| T6 | 意图路由正确 | 意图准确率 ≥90% |
| T7 | 响应及时 | 平均 ≤10s |

P0 模块：消息接入、意图识别、知识库、转人工、坐席分配、人工回传、日志、转人工后机器人暂停。

P1 可选：客户标签。

非功能：可靠性、响应时间、iOS/Android 各 1 台、日志完整性。

## 4. Agent 设计

### 4.1 设计定位

Agent 是 测试流水线中的数字执行层，负责从规格到语料、从批量评测到报告的可重复产出；无签字权、不替业务定口径、不操作真机 WhatsApp。

协作范式（对齐可复用测试方案）：

PRD/FAQ → 规则建模 → 风险/矩阵 → 语料与用例 → L1/L2 批量执行 → 报告 → 人工 L3 验收 → Go/No-Go

### 4.2 Agent 编制（9 + 1 可选）

| Agent | 职责 | 本计划产出 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| SpecMiner | PRD/FAQ → 规则表、覆盖映射 | 规则表、追溯矩阵 | Phase 0 |
| ConflictSheriff | 多源规格交叉对比 | G1 冲突报告 | Phase 0 |
| RiskCartographer | 规则 → 失效路径 | 风险地图（§9） | Phase 0 |
| MatrixArchitect | 模块×场景×优先级 | 测试点矩阵 | Phase 0 |
| TestFactory | Gold/Paraphrase/Adversarial 语料 | corpus-*.csv | Phase 0–1 |
| RegressionRunner | L1 脚本 + L2 批量跑测 | offline-eval-*.md | Phase 2–4 |
| PathGuardian | E2E 检查单、证据模板 | 附录记录表 | Phase 1–3 |
| ReportScribe | 指标统计、验收报告 | metrics-*.md | Phase 5 |
| OpsOracle | 上线后未命中聚类 | FAQ 补全建议 | 上线后 |
| ship-verifier | API 契约 + 红队（可选） | L1 接口回归 | Phase 2 |

最小 4 件套（资源有限时）：TestFactory + RegressionRunner + ReportScribe + Cursor 通用 Agent。

### 4.3 Agent × 阶段映射

| 阶段 | 主力 Agent | 人工 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | SpecMiner, ConflictSheriff, MatrixArchitect, TestFactory | 冻结规则、补边界 |
| Phase 1 | PathGuardian, ReportScribe | 真机冒烟 5 条 |
| Phase 2 | RegressionRunner, ship-verifier（可选） | Review 失败样例 |
| Phase 3 | RegressionRunner, PathGuardian | L3 E2E、坐席操作 |
| Phase 4 | RegressionRunner | 缺陷验证 |
| Phase 5 | ReportScribe | 指标签字、Go/No-Go |

### 4.4 框架落地目录（`agent-human-test/`）

agent-human-test/
├── FRAMEWORK.md              # 通用 L0-L4 / G0-G4
├── agents/                   # spec-miner, test-factory, regression-runner, report-scribe
└── projects/hot70-wa-bot/    # 本项目实例
    ├── blocking.md           # G0 阻塞项
    ├── checklist-env.md      # G1
    ├── checklist-smoke.md    # G2
    ├── data/corpus-*.csv     # TestFactory 产出
    ├── scripts/              # RegressionRunner
    └── reports/              # 报告

新项目：复制 projects/_template/ 或参照 hot70-wa-bot/ 结构。

### 4.5 Agent 首批任务（Phase 0 启动）

FAQ 导出 → corpus-kb.csv（7 类各 ≥10 条）

生成 corpus-intent.csv（7 意图各 ≥10 条 + paraphrase）

生成 corpus-handoff.csv（≥30 条）

PRD 规则表 + 完整追溯矩阵

L2 评测脚本骨架（CSV → 测试 API → 报告）

## 5. 风险地图

| ID | 失效路径 | 级 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| R03 | 未命中却编造答案 | 高 | L2 负向语料 + 人工抽检 |
| R04 | 动态信息硬答 | 高 | 库存/订单/现货专项 |
| R05 | 应转未转 | 高 | corpus-handoff |
| R07 | 转人工后机器人仍回复 | 高 | L3 转人工后连发 3 条 |
| R10 | 人工回复未回 WA | 高 | 每坐席 ≥1 次 L3 |
| R01/R02 | 消息进/出失败 | 中 | L1 + 接入/发送成功率 |
| R06/R08/R09 | 误转人工/字段缺失/分配错 | 中 | L1 字段断言 + 多账号 |
| R11/R12 | 日志缺失/超时 | 中 | L4 字段完整性 + 30 样本计时 |
| R13 | 标签误打 P1 | 低 | L2 标签语料 |

## 6. 环境与前置

| 资源 | 要求 |
| --- | --- |
| 智齿沙箱 | WA API、在线客服、回调指向测试环境 |
| 传音机器人测试环境 | 已部署，接口/日志文档齐全 |
| WhatsApp 测试号 | ≥2 |
| 智齿工作台 | Hot70 专属技能组（传 groupid，已确认） |
| 日志平台 | 可按 session_id / wa_id 查询 |

启动 L1+ 前 Checklist

[ ] PRD V0.3 + FAQ + 话术库 + 转人工规则已就绪

[ ] Q01 ✅ 技能组 ID；Q02 ✅ 转人工后机器人不自动回复

[ ] 回调、测试号、坐席、日志权限可用

[ ] history_messages 的 N 值、测试探针/模拟消息方式已文档化

## 7. 测试用例摘要

编号：TC-{模块}-{序号} | 完整语料由 TestFactory 维护于 corpus-*.csv

### 7.1 冒烟（G2 必过，L3）

| ID | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| TC-SMOKE-001 | 发「你好」 | 10s 内机器人回复；messages 有 inbound |
| TC-SMOKE-002 | 发「Hot70 多少钱」 | 含价格；RAG/tools 日志可观测 |
| TC-SMOKE-003-LOCAL | 发「转人工」 | Web 本地分配；isActiveAgent=0 |
| TC-SMOKE-003-EXT | 工作台外部转人工 | 智齿工作台有会话；含 groupid |
| TC-SMOKE-003b | 转人工后再发 2 条 | 无机器人自动回复（Q02） |
| TC-SMOKE-004 | 坐席回复 | 用户 WA 收到 |
| TC-SMOKE-005 | 查 agent/session + messages | 见 spec/log-field-mapping.md |

### 7.2 模块覆盖要点

| 模块 | 关键测点 | 规模建议 | 层 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 消息 | 文本/英文/emoji/连发/超时/幂等 | 10 条 | L1/L3 |
| M3 意图 | 7 类意图 + 混合/超范围/低置信 | 每类 ≥10 + paraphrase | L2 |
| M4 知识库 | 7 类 FAQ 正向；动态信息/未命中/不编造 | 每类 ≥10 正 + 3 负 | L2/L3 |
| M5 转人工 | 双路径：LOCAL（AI 自动）+ EXT（智齿 external-handoff）；字段校验仅 EXT | 16+ | L1/L2/L3 |
| M6 坐席 | 传 groupid → 智齿分配；仅 external-handoff 后 | 3 条 | L1/L3 |
| M7 人工回传 | 文本/多轮/送达率 ≥20 样本 | 5 | L3 |
| M8 日志 | agent/session + audit-logs + tools/logs（见映射表） | 11 | L1/L4 |
| M9 标签 P1 | 5 类智齿标签 — Blocked（后端未实现） | 8 | — |
| M10 探索 | 敏感词/重复问/双端 | 5 | L3 |

知识库三原则（必测）

FAQ 无覆盖 → 不编造，兜底 + 转人工

库存/订单/现货/特殊优惠 → 转人工

未命中 → 日志 100% 可追踪

意图 7 类：产品、活动、预订、提机、门店、人工诉求、无法覆盖

## 8. 验收指标

| 指标 | 目标 | 样本 | 统计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消息接入成功率 | 100% | ≥50 | 日志 |
| 消息发送成功率 | ≥99% | ≥50 | 日志 + 真机 |
| 意图识别准确率 | ≥90% | ≥100 L2 | task_type 路由+动作（见 intent-task-mapping） |
| 回复准确率 | ≥85% | ≥50 | 关键事实匹配；Fail 100% 人工复核 |
| 转人工准确率 | ≥90% | ≥50 | corpus-handoff |
| 人工回复送达率 | ≥99% | ≥20 | L3 记录 |
| 平均响应时间 | ≤10s | ≥30 | 日志 |
| 未命中可追踪率 | 100% | 全量 | 日志汇总 |
| 标签写入成功率 P1 | ≥95% | ≥20 | 智齿后台 |

Pass 判定（回复）：含 expected_facts 全部关键词；无矛盾；未编造。

上线阈值：Open P0 = 0；P1 ≤2 且书面接受；规格缺陷需产品修订计划。

## 9. 缺陷、回归与交付

缺陷分级：P0 阻塞上线（链路断/编造）→ P1 严重 → P2 一般 → P3 建议。

回归触发

| 变更 | 范围 |
| --- | --- |
| 消息/回调 | 冒烟 + M2 |
| 意图模型 | M3 全量语料 |
| FAQ/话术 | M4 受影响类 + diff |
| 转人工/分配 | M5 + M6 + M7 |
| 发版前 | 冒烟 + P0 + L2 快跑 |

Agent 自动化回归：每日 L2（失败 >5% 告警）；FAQ 变更 diff；发版前 smoke + intent + kb + handoff。

交付物

| 交付物 | 负责 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 本计划 + 规则表/语料 CSV | Agent + 测试 | T0-3 |
| 环境确认 | 开发 | T0-1 |
| 冒烟/功能/验收报告 | 测试 + ReportScribe | T0+1 / +8 / +10 |
| 未命中汇总 | TestFactory/OpsOracle | T0+10 |
| Go/No-Go 纪要 | 产品 | T0+10 |

## 10. 待确认项（G0 阻塞）

| ID | 问题 | 影响 | 裁决人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 技能组 ID 还是坐席轮询？ | M5, M6 | 产品 + 智齿 | ✅ 技能组 ID |
| Q02 | 转人工后用户再发消息，机器人是否仍响应？ | M5, M7 | 产品 | ✅ 不自动回复 |
| Q03 | 同一会话 / 回原坐席（技能组下由智齿负责） | M6 | 产品 + 智齿 | ⬜ 首版不测传音轮询 |
| Q04 | history_messages 的 N？ | M5-EXT | 开发 | ✅ 默认 50 |
| Q05 | 5 类标签智齿 tag ID？ | M9 | 运营 | 🚫 Blocked |
| Q06 | 低置信度阈值与兜底？ | M3 | 产品 | ✅ 默认 0.65 |
| Q07 | AI 转人工：本地 vs 智齿？ | M5,M6 | 产品 | ⬜ 见 handoff-dual-path |

## 11. 附录

### A. 冒烟 Checklist

[ ] WA 测试号、坐席账号可用
[ ] TC-SMOKE-001 ~ 005 Pass
[ ] G2 签字：________ 日期：________

### B. E2E 记录表（PathGuardian 模板）

| 日期 | 测试人 | WA 号 | session_id | 输入 | 回复 | intent | hit | handoff | 耗时 | P/F |

### C. PRD → 用例追溯（节选）

| PRD | 要点 | 用例 |
| --- | --- | --- |
| §7.1 | 7 类意图 | M3 |
| §7.2 | 三原则 | M4-P1 |
| §7.3–7.4 | 转人工/分配 | M5, M6 |
| §7.5 | 日志 | M8 |
| §7.6 | 标签 P1 | M9 |
| §8.3 | 指标 | §8 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-26 | 初版 |
| V2.0 | 2026-06-26 | 增测试思路/框架/Agent 设计；精简用例明细 |
| V2.1 | 2026-06-30 | 对齐 whatsapp-bot-service：双路径转人工、L2 映射、M9 Blocked、日志字段 |

## 12. 实现差异与测试调整（V2.1）

依据 whatsapp-bot-service 源码，测试资产已同步更新：

| 差异 | 测试调整 | 文档 |
| --- | --- | --- |
| AI 转人工默认 本地 Web 坐席，非智齿 | G2/M5 拆 LOCAL + EXT | spec/handoff-dual-path.md |
| ChatMessage.intent = task_type，非 PRD 七类 | L2 用映射表断言 | spec/intent-task-mapping.md |
| 无 knowledge_hit / 智齿客户标签字段 | M8 改查组合 API；M9 Blocked | spec/log-field-mapping.md |
| L2 无专用 chat API | webhook + agent/session | spec/api-notes.md、run_l2_eval.py |

P0 待产品裁决 Q07：首版验收以本地坐席、智齿或两者为准。